ASSESSMENT TÉCNICO

CRM YesMyHome + n8n + Remarketing

| Data | 30 de julho de 2026 |
| --- | --- |
| Cliente | YesMyHome Negociações Imobiliárias |
| Escopo | Personalização + Integração + Automação |
| Timeline | 3-4 semanas |
| Status | Pronto para Implementação |

# ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Personalização do CRM Laravel

3. Integração com Site Jetimob

4. Arquitetura n8n para Remarketing

5. Fluxos de Automação Detalhados

6. Timeline de Implementação

7. Riscos e Mitigação

8. Próximos Passos

# 1. VISÃO GERAL

## 1.1 Objetivo

Implementar um sistema integrado de gestão de leads imobiliários que:

Captura automática de leads do site yesmyhome.com.br (Jetimob)

Centraliza todos os leads em um CRM Laravel personalizável

Envia mensagens automáticas (SMS, Email, WhatsApp)

Realiza análise inteligente com Claude IA

Executa remarketing automático via n8n

Aumenta conversão com follow-ups programados

## 1.2 Arquitetura Geral

Fluxo Completo:

Site Jetimob → CRM Laravel → n8n → Claude AI → WhatsApp/Email/SMS

## 1.3 Tecnologias

Backend: Laravel 12 (PHP 8.5.9)

Frontend: Blade Templates + Bootstrap 5

Banco: SQLite (desenvolvimento) / PostgreSQL (produção)

Automação: n8n (self-hosted)

IA: Claude API (Haiku/Sonnet)

Mensageria: WhatsApp Business API Official

Email: Resend

Node.js: Backend de processamento (localhost:5000)

# 2. PERSONALIZAÇÃO DO CRM LARAVEL

## 2.1 Estrutura Base (Krayin)

O CRM utiliza o Krayin, um framework Laravel baseado em pacotes que permite modular e extensível.

## 2.2 Customizações Necessárias

### 2.2.1 Modelo de Dados - Leads

Campos principais a serem adicionados/customizados:

name (nome completo)

email (email do cliente)

phone (telefone com país)

whatsapp (WhatsApp com país)

property_type (tipo de imóvel: apartamento, casa, terreno, etc)

operation_type (tipo de operação: compra, aluguel, venda)

budget (orçamento em reais)

location (localização desejada)

notes (observações internas)

source (origem do lead: site, telefone, whatsapp, etc)

status (novo, conversando, visitando, proposta, fechado)

ai_score (score de 0-100 da IA)

ai_analysis (análise textual da IA)

assigned_to (agente responsável)

last_contact (última interação)

next_followup (próximo follow-up agendado)

### 2.2.2 Customizações de Interface

Dashboard:

Gráfico de leads por status (novo/conversando/fechado)

KPIs: total de leads, conversão %, segups pendentes

Últimos leads criados (tempo real)

Score médio dos leads

Listagem de Leads:

Filtros avançados (status, tipo, orçamento, data)

Busca por nome/email/telefone

Bulk actions (mudar status, atribuir, etc)

Exportar para Excel/CSV

Detalhe do Lead:

Timeline completa de interações

Análise IA com badges de propensão

Histórico de mensagens (SMS/Email/WhatsApp)

Notas internas com timestamp

Agendador de follow-up

### 2.2.3 Controllers e Rotas

Rotas API a serem criadas/modificadas:

| Método | Rota | Função |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/webhook/create-lead | Recebe lead do Jetimob |
| GET | /api/leads | Lista todos os leads |
| GET | /api/leads/{id} | Detalhes do lead |
| PUT | /api/leads/{id} | Atualiza lead |
| POST | /api/leads/{id}/message | Envia mensagem manual |
| POST | /api/leads/{id}/followup | Agenda follow-up |
| GET | /api/analytics | Retorna métricas |
| POST | /api/webhook/n8n | Recebe resposta do n8n |

### 2.2.4 Modelos Eloquent

Lead: Modelo principal com relações para Messages, FollowUps, AIAnalysis

Message: Registra SMS, Email, WhatsApp enviados

FollowUp: Agendamentos de follow-ups

AIAnalysis: Armazena análise completa da Claude

User: Agentes/equipe com permissões

LeadTag: Tags para categorizar leads

# 3. INTEGRAÇÃO COM SITE JETIMOB

## 3.1 Arquitetura de Integração

Passo 1: Cliente preenche formulário no site (yesmyhome.com.br)

Passo 2: Formulário faz POST para nosso endpoint webhook

Passo 3: CRM recebe dados e cria lead no banco

Passo 4: Dispara automação n8n via webhook

Passo 5: N8n envia mensagens automáticas

Passo 6: Lead aparece no dashboard do CRM

## 3.2 Endpoint Webhook

URL do Webhook (em produção):

https://seu-dominio.com/api/webhook/create-lead

Método: POST

Headers esperados:

Content-Type: application/json

Body esperado (exemplo):

{
  "name": "João Silva",
  "email": "joao@email.com",
  "phone": "+5541999999999",
  "whatsapp": "+5541999999999",
  "property_type": "apartment",
  "operation_type": "sale",
  "budget": 500000,
  "location": "Curitiba, PR",
  "notes": "Interessado em apartamento 3 quartos"
}

## 3.3 Como Configurar no Jetimob

Acessar painel do Jetimob (admin area)

Ir em Integrações ou Webhooks

Criar novo webhook

URL: https://seu-dominio.com/api/webhook/create-lead

Evento: Quando formulário for submetido

Método: POST

Mapear campos do formulário Jetimob para nosso JSON

Testar webhook (enviar lead de teste)

Ativar webhook em produção

## 3.4 Mapeamento de Campos Jetimob → CRM

| Campo Jetimob | Campo CRM | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Nome | name | String |
| E-mail | email | Email |
| Telefone | phone | String |
| WhatsApp | whatsapp | String |
| Tipo de Imóvel | property_type | String |
| Tipo de Operação | operation_type | String |
| Mensagem | notes | Text |
| Data/Hora | created_at | DateTime |

# 4. ARQUITETURA N8N PARA REMARKETING

## 4.1 O Que é n8n?

n8n é uma plataforma de automação open-source que permite criar workflows complexos sem código. Será instalado em seu servidor (self-hosted) e acionado por webhooks do CRM.

## 4.2 Instalação e Configuração

Opção: Docker Compose (recomendado)

Porta: 5678 (acessível via n8n.seu-dominio.com)

Autenticação: Habilitada

Backups: Automáticos diários

Storage: Volume persistente (/home/node/.n8n)

## 4.3 Conceitos de n8n

Workflow: Fluxo de automação completo (ex: welcome sequence)

Trigger: O que inicia o workflow (webhook do CRM, agendamento, etc)

Node: Ação individual (enviar email, fazer API call, etc)

Connection: Credenciais integradas (Claude API, Resend, etc)

## 4.4 Workflows Principais

WF-01: Welcome Sequence (novo lead)

WF-02: 24h Follow-up (sem resposta)

WF-03: 48h Follow-up (sem resposta)

WF-04: 72h Follow-up (sem resposta)

WF-05: Lead Inativo 7 dias (remarketing)

WF-06: Lead Qualificado (score > 80)

WF-07: Relatório Diário (9h da manhã)

# 5. FLUXOS DE AUTOMAÇÃO DETALHADOS

## 5.1 WF-01: Welcome Sequence (Novo Lead)

Acionado quando: Lead criado no CRM

1. Receber Webhook: CRM dispara webhook com dados do lead → name, email, phone, whatsapp, property_type

2. Análise Claude IA: Enviar dados para Claude analisar propensão de compra → score (0-100), análise textual

3. Enviar Email (Resend): Email de boas-vindas personalizado → email_sent: true/false

4. Enviar SMS (Twilio): SMS de confirmação recebimento → sms_sent: true/false

5. Enviar WhatsApp (Official API): Mensagem template oficial via WhatsApp → whatsapp_sent: true/false

6. Atualizar CRM: Salvar score, análise, status de mensagens → lead updated in database

7. Agendar Follow-up 24h: Criar tarefa para follow-up automático em 24h → followup scheduled

## 5.2 WF-02: 24h Follow-up (Sem Resposta)

Delay: 24 horas após lead criado

Condição: Sem interação registrada

Ação: Email + SMS com pergunta de interesse

## 5.3 WF-03: 48h Follow-up (Sem Resposta)

Delay: 48 horas após lead criado

Condição: Sem resposta em 24h

Ação: Email + SMS com oferta/incentivo

## 5.4 WF-04: 72h Follow-up (Sem Resposta)

Delay: 72 horas após lead criado

Condição: Sem resposta em 48h

Ação: Email + WhatsApp com chamada para ação urgente

## 5.5 WF-05: Lead Inativo 7 dias (Remarketing)

Delay: 7 dias sem contato

Condição: Sem interação há uma semana

Ação: Email de reengajamento com novas opções

## 5.6 WF-06: Lead Qualificado (Score > 80)

Acionado quando: Claude IA dá score > 80

Verificar score no CRM (score >= 80)

Enviar Email VIP com assunto destacado

Enviar WhatsApp pessoal (não template)

Atribuir prioridade ALTA no CRM

Notificar melhor agente via email/SMS

Agendar call com agente em 2 horas

Registrar no CRM: lead_priority = HIGH

## 5.7 WF-07: Relatório Diário (9h da manhã)

Acionado quando: Agendado para 9:00 AM todos os dias

Query: Contar leads criados ontem

Query: Score médio dos leads

Query: Leads com follow-up pendente

Query: Taxa de conversão do mês

Compilar em tabela HTML

Enviar email para admin/gestor

# 6. REMARKETING DETALHADO

## 6.1 Definição de Segmentos

Novo: Lead criado há menos de 1 dia

Quente: Lead com interação nos últimos 3 dias

Morno: Lead sem interação há 3-7 dias

Frio: Lead sem interação há 7+ dias

Qualificado: Score IA >= 80

Visitante: Visitou imóvel mas não fechou

Proposição: Recebeu proposta de imóvel

## 6.2 Remarketing por Segmento

### • Leads Frios (7+ dias)

Email: 'Voltamos a falar sobre suas opções?'

Oferta: 10% desconto em taxa de corretagem

CTA: 'Agora quero ver as opções!'

Frequency: 1x a cada 3 dias (máximo 3x)

### • Leads Mortos (30+ dias)

Email: 'Ainda procurando imóvel?'

Oferecimento: 'Novos imóveis que podem te interessar'

CTA: 'Clique e veja as novidades'

Frequency: 1x por semana

### • Visitantes

Email: 'Gostou do imóvel que visitou?'

Informação: 'Temos 5 imóveis similares disponíveis'

CTA: 'Ver imóveis parecidos'

Frequency: 1x após 24h da visita

# 7. TIMELINE DE IMPLEMENTAÇÃO

## Semana 1: Preparação e Configuração

Dia 1: Reunião kickoff, documentar especificações

Dia 2: Setup servidor (n8n, PostgreSQL, domínio)

Dia 3: Configurar credenciais (Claude, Resend, WhatsApp, Twilio)

Dia 4: Customizar modelos Eloquent do CRM

Dia 5: Criar dashboard e listagem de leads

## Semana 2: Integração e Automações

Dia 8: Implementar webhook CRM ← Jetimob

Dia 9: Testar integração com form de teste

Dia 10: Criar WF-01 (Welcome) no n8n

Dia 11: Criar WF-02, WF-03, WF-04 (Follow-ups)

Dia 12: Integrar Claude IA nos workflows

## Semana 3: Remarketing e Testes

Dia 15: Criar WF-05 (Inativo 7 dias)

Dia 16: Criar WF-06 (Lead Qualificado)

Dia 17: Criar WF-07 (Relatório Diário)

Dia 18: Testes end-to-end com dados reais

Dia 19: Ajustes e otimizações

## Semana 4: Deploy e Treinamento

Dia 22: Publicar em produção

Dia 23: Monitoramento 24h

Dia 24: Treinamento com time da YesMyHome

Dia 25: Documentação final

Dia 26: Suporte Go-live

# 8. DETALHES TÉCNICOS

## 8.1 Claude API - Prompt de Análise

Você é um assistente de análise de leads imobiliários.

Analise o seguinte lead e retorne um JSON com:
- score (0-100): propensão de compra
- propensao (Alta/Média/Baixa)
- recomendacao (ação sugerida)
- tags (lista de categorias)

Lead:
- Nome: {name}
- Tipo de imóvel: {property_type}
- Tipo de operação: {operation_type}
- Orçamento: {budget}
- Localização: {location}
- Notas: {notes}

Retorne APENAS um JSON válido.

## 8.2 Credenciais Necessárias

| Serviço | Credencial | Onde Configurar |
| --- | --- | --- |
| Claude API | API Key | console.anthropic.com |
| Resend | API Key | resend.com/api-keys |
| WhatsApp Business | Token de Acesso | business.facebook.com |
| Twilio | Account SID + Auth Token | twilio.com/console |
| PostgreSQL | Connection String | .env |

# 9. RISCOS E MITIGAÇÃO

## • Email bloqueado por spam

Probabilidade: Alta

Mitigação: Verificar domínio no Resend, configurar SPF/DKIM/DMARC

## • WhatsApp Business API rejeitado

Probabilidade: Média

Mitigação: Submeter para verificação com antecedência, ter documentação

## • n8n cair/desconectar

Probabilidade: Baixa

Mitigação: Health checks, alertas de uptime, backups automáticos

## • Integração Jetimob falhar

Probabilidade: Média

Mitigação: Testar webhook com curl, ter retry logic, logs detalhados

## • Claude API indisponível

Probabilidade: Muito Baixa

Mitigação: Fallback para score padrão (50), usar cache de análises

# 10. PRÓXIMOS PASSOS

Aprovação deste assessment

Confirmação de informações do Jetimob (access, formulários)

Compra de número Twilio brasileiro

Setup domínio para email (DNS records)

Iniciar implementação Semana 1

# CONTATO

| Empresa | Tauri Tecnologia |
| --- | --- |
| Dev Lead | Romulo |
| Email | romulo@tauritecnologia.com.br |
| WhatsApp | (41) 98519-7035 |
| Data | 30 de julho de 2026 |